Phần 1. Hai cách dự báo

Cách 1: Dựa trên Average Velocity và Capacity

Average Velocity 5 Sprint:

(18+20+19+15+13)/5 = 17 SP

Capacity giảm từ 212 xuống 186 giờ, tương đương khoảng 12,3%.

Dự báo tham khảo: 17 x186/212 sấp xỉ 15 SP.

Chọn PBI:

- PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP.

- PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP.

- PBI 4: Chat với tài xế – 5 SP.

- PBI 5: Giao diện chủ đề Tết – 2 SP.

Tổng: 15 SP.

Cách 2: Dựa trên Velocity Range và độ rõ của PBI

Velocity lịch sử dao động từ 13–20 SP. Do có nhân sự mới và Hà nghỉ phép, nhóm chọn mức dự báo thận trọng 13 SP.

Chọn PBI:

- PBI 1: Hẹn giờ đặt xe trước – 5 SP.

- PBI 3: Gửi SMS khi tài xế sắp đến – 3 SP.

- PBI 4: Chat với tài xế – 5 SP.

Tổng: 13 SP.

PBI 2 chưa đủ Acceptance Criteria cho trường hợp mất GPS nên chưa đưa vào Sprint.

Phần 2. So sánh hai cách

| Tiêu chí | Cách 1: 15 SP | Cách 2: 13 SP |
| --- | --- | --- |
| Capacity | (+) Có tính Capacity giảm; (–) Công thức chỉ mang tính tham khảo | (+) Xét thay đổi nhân sự; (–) Không có công thức quy đổi cụ thể |
| Sprint Goal | (–) Có PBI giao diện Tết ít liên quan mục tiêu | (+) Tập trung chức năng giúp khách chủ động khi chờ tài xế |
| Giải thích với PO | (+) Dễ tính toán; (–) Có thể bị hiểu là chỉ tiêu | (+) Dễ giải thích theo rủi ro; (–) Cần giải thích vì sao chọn mức thận trọng |

Phần 3. Lựa chọn

Chọn cách 2 – Dự báo 13 SP.

Sprint Goal: Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ tài xế thông qua hẹn giờ đặt xe, nhận SMS và chat với tài xế.

Danh sách PBI: PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP), PBI 4 (5 SP). Tổng 13 SP.

Phản hồi quản lý:

Velocity phản ánh kết quả quá khứ, không phải KPI hay chỉ tiêu bắt buộc phải tăng. Sprint 6 có thay đổi nhân sự và Capacity giảm nên nhóm đề xuất dự báo 13 SP, ưu tiên các PBI rõ ràng và có giá trị. Nhóm sẽ kiểm tra tính khả thi trong Sprint Planning thay vì cố nhận 20 SP để tăng Velocity.